## Slide 1
内容获客平台 · 一阶段进展汇报
从「能写内容」到「能卖课、能履约、能管单」
汇报日期：2026-08-18
演示环境：本机测试 / 内网 192.168.20.201
Phase 1 · 商城交易 MVP
01 / 13

## Slide 2
一句话定位
• 核心：AI 内容工厂 + 交易闭环 + 客户经营闭环
• 智营已有：AI 写文案/笔记/脚本 + 线索、客户、商机跟到回款
• 一阶段补齐：交易层 —— 商家上架虚拟课/资料/服务，买家付钱、学课、核销
• 对标小鹅通/千聊：不只卖「店」，而是 生产 → 成交 → 持续经营 一条链
02 / 13

## Slide 3
解决什么问题
现状痛点 | 一阶段目标
内容在文档里，成交在别的平台 | 内容和成交在同一产品体系
公域买了课，私域没法履约 | 公域订单可领权 → 自有端学课/核销
平台管不了商家与商品合规 | 入驻审核 + 商品上架闸 + 公域挂载闸
卖课工具与客户跟进各管各的 | 同一租户体系，后续可打通经营数据
03 / 13

## Slide 4
一阶段交付什么
平台 → 商家（三类主体）→ 店铺（可多店）→ 商品 → 订单 → 权益
• 三端齐全：平台运营端 P01–P12 · 商家 Web A01–A23 · 买家 H5/小程序 M01–M15
• 三类商家主体：个人 / 个体户 / 企业入驻；支持多店铺
• 三类商品：专栏/单课 · 数字资料包 · 服务（预约/次数卡/核销）
• 交易闭环：下单 → 支付（Mock）→ 权益开通 → 学课/下载/核销
• 退款关权益：退款后不可再履约
• 合规：商品机审 + 平台人审；未过审不可上架
• 公域预留：抖音 Mx 链路（Mock 档可演示领权）
• SaaS 套餐：P10 配置 + P11 人工开通（验收期）
04 / 13

## Slide 5
一阶段不做什么
硬验收：入驻 → 商品合规 → 私域可售 → 履约 → 退款关权益 →（Mock）公域领权
本期不做 | 说明
商家自助购套餐 | 线下对公 + 平台人工开通
真微信 / 真抖店支付 | 演示用 Mock，真机另签
实物 / 门店 SKU | Phase 2+
H5 独立商城装修 | 买家端以小程序/H5 履约为主
AI 一键生成商品并上架 | Phase 2 打通创作顾问
四平台齐发 | 抖音优先，其余后移
05 / 13

## Slide 6
三端角色一览
平台运营：审入驻 · 审商品 · 套餐 · 结算 · 稽查 商家后台：上架 · 订单 · 买家 · 权益 · 核销 · 公域映射 买家端：进店 · 下单 · 已购 · 学课 · 领权 · 发票
端 | 谁用 | 本期核心价值
平台端 | 超管/运营 | 入驻审核、商品审核、订阅台账、渠道配置、违规稽查
商家端 | 教培/咨询商家 | 商品、订单、买家、权益、核销、公域映射、多店管理
买家端 | C 端学员 | 进店、下单、已购、学课、领权、发票
06 / 13

## Slide 7
合规两道闸
• 素材合规（AI 内容工厂，已有基础）：选源 → 成片 → 发布，审的是「营销内容」
• 交易合规（一阶段新增，审的是「可售商品」）：
• ① 主体资质闸：入驻验证照与主体类型
• ② 商品上架闸：机审 + 平台人审，不过不能卖
• ③ 公域挂载闸：店内可卖 ≠ 可挂抖店/课程库
• ④ 事后稽查：举报下架、审计留痕
07 / 13

## Slide 8
与现有智营产品的关系
阶段 | 内容 | 状态
Phase 0 | AI 创作顾问 + 线索跟到回款 | ✅ 已交付
Phase 1 | 商城交易 MVP | 🚧 本期汇报重点
Phase 2 | 创作成果一键变商品草稿 | 规划中
Phase 3+ | AI 商用配图、短视频半自动 | 远期
一阶段不是重做客户经营模块，是在智营上长出「卖课收钱」这一块，与现有线索、商机、报价、回款同体系演进。
08 / 13

## Slide 9
现场演示
商家卖课 → 买家学课 → 退款关权
• 环境（二选一）：本机 Web 5173 · 买家 H5 5174 · API 8003
• 或 内网 192.168.20.201:8088 / :8089
• 平台超管：13800000000 / admin123456
• 主商家：13900000099 / test123456
• 验证码：1111 · 支付 Mock 点确认即成功
• 演示商品：演示·IP获客实战课 · 演示·话术模板资料包 · 演示·1v1咨询次数卡
09 / 13

## Slide 10
演示剧本（约 15 分钟）
步 | 角色 | 动作 | 看点
① | 平台 | 商家租户列表 | 多状态商家
② | 平台 | 审核中入驻详情 | 平台管准入
③ | 商家 | 看板 + 商品列表 | 三类在售 + 草稿不可售
④ | 买家 | 选课 → Mock 支付 | 成交发生
⑤ | 买家 | 已购 → 学课/播放 | 履约发生
⑥ | 买家/商家 | 已付单退款 | 权益立即关闭
⑦ | 买家 | （可选）公域领权 | 公域 → 自有端履约
⑧ | 平台/商家 | 订阅台账 / 套餐 | SaaS 套餐模型
10 / 13

## Slide 11
当前进展
指标 | 说明
三端页面 | 平台 12 类 + 商家 23 类 + 买家 15 类（PRD 规格）
研发批次 | M0–M7 Mock 主路径 ✅；开箱演示可跑
测试 | R1 API + 联测金标准 + UX 走查收口中
演示数据 | 4 家经营中商家，每家 36～50 条商品/订单量级
私域交易闭环可演示、可验收；真机微信/抖店为商务并行线，不阻塞本期签收。
11 / 13

## Slide 12
已知限制与下一步
已知限制 | 说明 | 挡演示？
支付是 Mock | 点确认即成功 | 否
套餐线下开通 | 无商家自助收银台 | 否
结算人工确认 | 非银行自动打款 | 否
购物车/物流/实物 | 范围外 | 否
• 下一步 ① 签收一阶段 Mock 演示版 → 对内培训、对客户预演
• 下一步 ② 启动真机验收（微信商户号 / 抖店）
• 下一步 ③ Phase 2：自助购套餐 / 创作打通商品 / 扩平台
12 / 13

## Slide 13
总结
• 一阶段把智营从「内容 + 客户经营」补成能卖虚拟课/服务并履约的完整链路
• 平台、商家、买家三端可演示，核心路径 下单 → 学课 → 退款关权 已打通
• 下一步：Mock 签收 → 真机试点 → Phase 2 内容与商城打通
谢谢 · Q&A
13 / 13